ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM 4538 PROJE RAPORU

Öğrencinin Adı Soyadı: Zeynep Hacısalihoğlu

Öğrenci Numarası: 22290449

Proje: Stok Takip Sistemi

Proje Amacı: Küçük işletmeler için stok takibinin yapılacağı bir mobil arayüz.

Teknolojiler

Arayüz: React Native

Backend: Önceki dönem geliştirilen .NET tabanlı proje (üzerine eklemeler yapılacak)

Veritabanı: SQL Server

Özellikler: 3 Ekrandan oluşacaktır

- Dashboard ekranında rapor tablolarına bağlı ürünlerle ilgili genel bilgiler yer alacaktır. Toplam ürün sayısı, kullanım tarihi biten ürün sayısı, en çok satan ürün sayısı ve vb.

- Inventory ekranında  tüm ürünlerin listelendiği tablo + ürün ekleme ve silme kısmı yer alacaktır.

- Stock Movements ekranında ürünlerin stok giriş çıkışlarının yer aldığı ve filtrelenebilen bir tablo yer alacaktır.

Genel Özellikler:

- Ürün Silme, Ekleme, Düzenleme

- Ürünleri Listeleme

- Ürün Raporları

- Giriş – çıkış işlemlerini takip edebilme

- Kategoriye göre filtreleme

- Ürün arama

- Düşük stok uyarıları

- Son kullanma tarihi takibi

- Fiyat geçmişi görüntüleme

- Stok hareketlerini tarihe göre filtreleme

Haftalık Proje Geliştirme Planı

1. Hafta – Proje Kurulumu ve Temel Yapı

- Figma üzerinden genel tasarım yapılacaktır.

- React Native geliştirme ortamı kurulacak gerekli bağımlılıklar yüklenecektir.

- Proje klasör yapısı oluşturulaca, React Navigation kurularak ekranlar arası geçiş yapısı hazırlanacaktır.

- İlk test çalıştırması yapılarak ortamın düzgün çalıştığı doğrulanacaktır.

2. Hafta – Tasarım ve Planlama

- Uygulamada kullanılacak renkler ve yazı stilleri belirlenecektir.

- Dashboard, Inventory ve Stock Movements ekranlarının Figma üzerinde detaylı tasarımı tamamlanacaktır.

- Bileşen yapısı planlanacak, tekrar kullanılabilecek ortak elemanlar belirlenecektir.

3. Hafta – Backend Bağlantısı ve Temel Yapı

- Mevcut .NET backend ile bağlantı kurulacak, API istekleri için gerekli yapılandırmalar tamamlanacaktır.

- Temel endpoint'ler (ürün listesi, stok hareketleri) test edilecektir.

- Ortak kullanılacak bileşenler (kart, buton, başlık vb.) oluşturulacaktır.

4. Hafta – Dashboard Ekranı

- Toplam ürün sayısı, düşük stoklu ürünler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler kart bileşenleri ile gösterilecektir.

- En çok satan ürünler listesi API'den çekilerek ekrana yansıtılacaktır.

5. Hafta – Inventory Ekranı (Listeleme)

- Tüm ürünlerin listelendiği ekran geliştirilecek, her ürün için ad, kategori, stok miktarı ve fiyat bilgileri gösterilecektir.

- Ürün arama özelliği eklenecek, kullanıcılar isme göre arama yapabilecektir.

- Kategoriye göre filtreleme seçeneği eklenecektir.

6. Hafta – Inventory Ekranı (Ürün Yönetimi)

- Yeni ürün ekleme formu geliştirilecek, gerekli alanlar (ad, kategori, fiyat, stok miktarı vb.) tanımlanacaktır.

- Ürün silme ve düzenleme işlemi için onay mekanizması eklenecektir.

- Form doğrulama kontrolleri yazılacak, eksik veya hatalı girişlerde kullanıcıya uyarı gösterilecektir.

7. Hafta – Stock Movements Ekranı

- Stok giriş ve çıkış hareketlerinin listelendiği ekran geliştirilecektir.

- Hareket tipine (giriş/çıkış) ve tarihe göre filtreleme özelliği eklenecektir.

- Her hareket için ürün adı, miktar, tarih ve işlem tipi bilgileri gösterilecektir.

8. Hafta – Genel Arayüz İyileştirmeleri

- Tüm ekranlar Figma tasarımıyla karşılaştırılarak eksikler giderilecektir.

- Ekranlar arası geçişler ve genel görünüm düzenlenecektir.

9. Hafta – Test ve Hata Düzeltme

- Tüm ekranlar ve API bağlantıları tek tek test edilecektir.

- Bulunan hatalar düzeltilecek, eksik kalan kısımlar tamamlanacaktır.

10. Hafta – Proje Tamamlama ve Sunum Hazırlığı

- Proje dokümantasyonu gözden geçirilecek ve eksikler tamamlanacaktır.

- GitHub reposu düzenlenecek, commit geçmişi ve README dosyası güncellenecektir.

- Uygulama sunuma hazır hale getirilecektir.